한국항공우주연구원, 2025~2027 전산장비 유지보수 용역)

---

# **전산장비 유지보수 용역 제안요청서**

**한국항공우주연구원 IT정보보안실**

**2025. 1. 발행**

---

## **1. 용역 개요**

### 가. 건명

2025∼2027년 전산장비 유지보수 용역

### 나. 용역 수행 기간

계약일부터 36개월

※ 유지보수 업무의 전문성과 연속성 확보를 위해 장기계약으로 추진

### 다. 추정 금액 (단위: 천원)

| 연도 | 1차(2025)  | 2차(2026)  | 3차(2027)  | 합계        |

| -- | --------- | --------- | --------- | --------- |

| 금액 | 1,595,299 | 1,857,181 | 1,913,240 | 5,365,720 |

※ 과업내용은 동일하나 상주 기간, 상주 인력 인건비, 대상 장비 추가,

하자보증 기간 만료 등에 따라 금액 차이 발생

### 라. 목적

* 유지보수의 전문성 제고 및 운영체계의 일원화‧체계화를 통한 전산서비스 품질 향상

* 전산장비 사용자에 대한 신속하고 정확한 업무지원으로 시스템 활용도 및 만족도 제고

* 사전 정기점검과 신속한 장애 대응을 통한 안정적 시스템 유지

### 마. 계약 방법

협상에 의한 계약 (제한경쟁 입찰)

### 바. 유지보수 수행 방법

* 인력 상주 방식

* 상주인력 투입: 고급 1, 중급 3, 초급 2 (전산장비 유지보수) / 초급 3 (IT 이용환경 지원)

* 필요 시 추가 방문 지원 가능

---

## **2. 유지보수 대상 시스템 및 장비**

### 가. 전산장비

| 구분       | 수량      |

| -------- | ------- |

| 네트워크 장비  | 28      |

| 서버/스토리지  | 8       |

| 패키지 SW   | 28      |

| 정보보호시스템  | 45      |

| 클라우드 시스템 | 611     |

| 부대장비     | 3       |

| **합계**   | **723** |

※ 관리대상 총 731대 (세부내역은 보안서약 후 열람 가능)

### 나. IT 이용환경 지원

업무망 1,700대 / 인터넷망 1,300대 / 기타 약간

→ 총 약 3,000대 (유동적)

---

## **3. 세부 수행 내용**

### 가. 요구사항 목록

| 구분      | 고유번호        | 요구사항명              |

| ------- | ----------- | ------------------ |

| 유지보수 수행 | MSR-001     | 전산장비 유지보수 공통사항     |

| 〃       | MSR-002     | 네트워크 유지보수          |

| 〃       | MSR-003     | 패키지 SW 유지보수        |

| 〃       | MSR-004     | PC 이용자 지원          |

| 〃       | MSR-005     | IT 헬프데스크 운영 지원     |

| 〃       | MSR-006     | 전산보안 유지보수          |

| 유지보수 인력 | MHR-001     | 상주 인력 운영           |

| 보안      | SER-001~005 | 보안관리·인원·자료·사무실·망보안 |

| 제약      | RER-001~003 | 계약일반·해지·제재조건       |

| 프로젝트 관리 | PMR-001     | EA 준수사항            |

| 프로젝트 지원 | PSR-001     | 기술지원               |

---

### **[MSR-001] 전산장비 유지보수 공통사항**

* 24시간 운영체제 유지, 공휴일 포함 장애 대응

* 정기점검 월 1회 이상, 결과는 월간업무보고서로 제출

* 장애 발생 시 2시간 이내 현장 도착, 4시간 내 복구

* 부품은 정품 사용, 대체 부품 시 협의 필요

* H/W·S/W 교체 시 연구원 요청에 따른 변경·확장·지원

* 주간/월간/장애/위험관리 보고 체계 유지

---

### **[MSR-002] 네트워크 유지보수**

* 연구원 공간 재배치 시 장비 재구성 무상 지원

* 네트워크 장애 발생 시 정보보호시스템과 통합 점검

* 고흥항공센터 분기별 현장 점검 필수

---

### **[MSR-003] 패키지 SW 유지보수**

* 시스템 안정성 진단, 패치/업데이트, 교육 및 원격 지원

* 매월 1회 원격점검, 분기 1회 방문점검

* 긴급 장애 시 4시간 이내 대응

* 월 1회 이상 업데이트 수행

---

### **[MSR-004] PC 이용자 지원**

* OS 및 오피스 설치·업데이트, 계정관리, 프린터 지원

* VPN·망연계·클라우드 등 사용자 환경 설정 지원

* 고장 부품 교체 (HDD, SSD, PSU 등 예비부품 상시보유)

* 장애 접수 후 8시간 이내 처리 원칙

---

### **[MSR-005] IT 헬프데스크 운영**

* FAQ/매뉴얼 운영, 티켓 접수·분류

* IP/NAC 관리, 계정 초기화, 메일/VPN/보안USB 지원

* 소프트웨어 자산 및 망연계 시스템 관리

---

### **[MSR-006] 전산보안 유지보수**

* 정보보안 사고 대응 지원

* 월 1회 상주용역업체 보안점검

* 개인정보보호 진단 자료 작성 지원

---

## **4. 인력 및 보안 요구사항**

### [MHR-001] 상주 인력 운영

* 상주직원은 계약업체 정규직이어야 하며 본원 상주 의무

* 부재 시 대체인력 투입 필수, 부적합 시 교체 가능

* 근무시간: 평일 09:00~18:00, 필요 시 야간·휴일 근무 수행

### [SER-001~005] 보안관리

* 용역 중 취득한 자료는 비공개 유지 및 폐기·반납

* IP, 시스템 구성, 계정 정보 등 ‘누출금지 정보’ 명시

* 위반 시 국가계약법 시행령 제76조에 따라 부정당업체 등록

---

## **5. 제안 안내**

* **입찰 방식:** 협상에 의한 계약 (제한경쟁)

* **입찰 참가 자격:** 관련 유지보수 실적 및 보안서약 이행 기업

* **제안서 구성:** 제안목차·작성요령·평가 기준·유의사항·보안서약서 포함

* **평가기준:** 기술능력, 수행계획, 관리방안, 인력 구성 등

* **제안서 효력:** 제출 후 일정기간 내 계약 미체결 시 효력 상실 가능

---

## **붙임 서식 예시**

1. 일반현황 및 연혁

2. 최근 3년 자본금·매출액

3. 주요사업 실적

4. 참여인력 이력서

5. 경영상태 평가서

6. 공동수급표준협정서

7. 합의각서

8~17. 보안서약서·확약서 등

---

## **요약**

이 문서는 한국항공우주연구원의

**전산장비 유지보수 및 IT지원 용역(2025~2027)** 수행을 위한

**협상계약형 RFP**로, 상주형 인력 투입 및 24시간 장애 대응 체계를 요구합니다.

핵심 요구는 **장비 유지보수, 보안관리, 헬프데스크 운영, 인력 품질관리**이며,

보안 서약 및 보고 체계 준수를 중점적으로 평가합니다.

---