# **제안요청서 (RFP)**

**메리츠종금증권 웹 접근성 개선 프로젝트**

**2014.02.19 발행**

---

## **Ⅰ. 개요**

### 1. 프로젝트 명

**메리츠종금증권 웹 접근성 개선 프로젝트**

### 2. 발주처

**메리츠종금증권 주식회사 (Meritz Securities Co., Ltd.)**

### 3. 사업 목적

* 웹사이트 전반의 접근성을 개선하여 **장애인, 고령자 등 정보취약계층의 이용 편의성 향상**

* **웹 접근성 품질인증 마크(K-WAH)** 획득을 목표로 함

* **금융소비자 보호 및 브랜드 신뢰도 제고**

### 4. 추진 배경

* 「장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률」, 「국가정보화 기본법」 개정에 따른

웹 접근성 준수 의무 강화

* 공공기관뿐 아니라 금융권 웹사이트도 접근성 보장 필요성 증대

* 특히 금융서비스의 비대면 이용 증가에 따른 **웹표준·접근성 강화 요구**

---

## **Ⅱ. 과업 범위**

### 1. 적용 대상

* **메리츠종금증권 대표 홈페이지**

* **온라인 트레이딩 시스템(HTS, MTS 포함)**

* **고객지원센터 사이트**

* **이벤트/프로모션 서브 페이지**

---

### 2. 주요 개선 항목

#### (1) 웹 표준화 적용

* HTML5 / CSS3 기반 구조 개선

* 크로스브라우징 지원: IE 11 이상, Chrome, Firefox, Safari

* 비표준 스크립트 및 비호환 콘텐츠 제거

#### (2) 웹 접근성 개선

* 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG 2.0) 준수

* 4대 원칙: 인식의 용이성, 운용의 용이성, 이해의 용이성, 견고성

* 각 항목별 점검 및 수정 내용 예시:

| 구분      | 세부 항목     | 점검내용                          |

| ------- | --------- | ----------------------------- |

| 인식의 용이성 | 대체 텍스트 제공 | 이미지, 차트 등 비텍스트 콘텐츠에 대체 텍스트 추가 |

| 운용의 용이성 | 키보드 접근 보장 | 마우스 외 조작 수단을 통한 모든 기능 접근 가능   |

| 이해의 용이성 | 일관된 내비게이션 | 동일 위치·기능의 메뉴 구조 유지            |

| 견고성     | 보조기기 호환성  | 스크린리더 및 음성지원 도구 호환 테스트 수행     |

#### (3) 품질인증 마크 취득

* **K-WAH 4.0 점검도구** 기준으로 자체 진단 및 수정

* 인증기관 심사 대응, 서류 제출, 현장 검증 포함

* 인증 마크 발급까지 **원스톱 지원**

#### (4) 디자인 및 콘텐츠 개선

* 텍스트 대비비율, 색맹대비 테스트 수행

* 폰트 크기 및 레이아웃 재조정

* 접근성 가이드라인에 따른 UI 컴포넌트 개선

---

### 3. 산출물 목록

| 구분 | 산출물명          | 제출시기       | 비고            |

| -- | ------------- | ---------- | ------------- |

| 1  | 현황 분석 보고서     | 착수 후 2주 이내 | 접근성 진단 결과     |

| 2  | 개선 가이드 문서     | 중간보고 시     | HTML/CSS 수정방안 |

| 3  | 웹 접근성 테스트 결과  | 개선 완료 후    | K-WAH 4.0 기준  |

| 4  | 품질인증 심사 대응 자료 | 인증 심사 직전   | 제출용 문서        |

| 5  | 최종 결과 보고서     | 완료 후       | 인증마크 부여 확인 포함 |

---

## **Ⅲ. 과업 일정**

| 구분 | 기간                    | 주요 내용           |

| -- | --------------------- | --------------- |

| 착수 | 2014.02. ~ 2014.02. 말 | 현황조사 및 개선방안 수립  |

| 개발 | 2014.03. ~ 2014.04.   | 코드개선 및 테스트 수행   |

| 인증 | 2014.05.              | 품질인증 심사 및 마크 획득 |

| 검수 | 2014.05. 말            | 최종 결과보고 및 검수완료  |

---

## **Ⅳ. 제안서 작성 지침**

### 1. 구성 항목

1. 회사 일반현황 및 실적

2. 유사 프로젝트 수행 경험

3. 프로젝트 수행 계획

4. 품질인증 대응 전략

5. 투입인력 및 역할

6. 일정계획 및 산출물 구성

7. 견적서

### 2. 형식 요건

* A4 규격, 자유 형식

* PDF 또는 PPT 제출 가능

* 페이지 수 제한 없음

* 이메일 접수: **[webproject@meritzsec.co.kr](mailto:webproject@meritzsec.co.kr)**

---

## **Ⅴ. 평가 기준**

| 항목      | 주요내용             | 배점       |

| ------- | ---------------- | -------- |

| 기술력     | 웹 접근성 전문성, 인증 경험 | 30점      |

| 과업수행계획  | 단계별 일정, 리스크 대응   | 25점      |

| 품질관리    | 테스트 및 검증 프로세스    | 20점      |

| 수행인력    | 투입 인력의 경험 및 역량   | 15점      |

| 견적금액    | 예산 적정성           | 10점      |

| **총합계** |                  | **100점** |

---

## **Ⅵ. 일반 조건 및 유의사항**

1. 제안과정에서 취득한 모든 정보는 외부 공개 금지

2. 본 RFP와 관련된 모든 비용은 제안사 부담

3. 제안서 제출 후 수정·철회 불가

4. 심사 결과는 비공개

5. 낙찰자는 계약 시 보안서약서 제출 필수

6. 과업 완료 후 1년간 무상 유지보수 수행

---

## **Ⅶ. 부록**

* [별첨1] 웹 접근성 지침(KWCAG 2.0) 주요 항목 요약

* [별첨2] 메리츠종금증권 웹사이트 페이지 목록

* [별첨3] 과업 담당자 연락처

* 담당: 메리츠종금증권 디지털혁신팀

* 이메일: **[webproject@meritzsec.co.kr](mailto:webproject@meritzsec.co.kr)**

* 전화: 02-XXX-XXXX

---

## **요약**

이 문서는 **메리츠종금증권 웹 접근성 개선 프로젝트 제안요청서**로,

웹 표준화 및 접근성 강화를 통해 **K-WAH 인증 취득**을 목표로 합니다.

핵심 범위는 **HTML5 기반 구조개선, 접근성 점검 및 품질인증 대응**이며,

평가항목은 기술력, 수행계획, 품질관리, 인력, 견적 적정성으로 구성됩니다.

---