삼성자산운용 IT 운영 관리 시스템

신규 개발 제안요청서(RFP)

2024. 4. 24

1. 프로젝트 개요

- 프로젝트명: 삼성자산운용 IT 운영 관리 시스템 신규 개발

- 대상용역: 기획 / 디자인 / 개발(PC)

- 사업기간: '24년 5월 27일(월)~ '24년 11월 29일(금) (6개월)

- 입찰방식: 경쟁입찰

2. 프로젝트 지향점

“ 사내 IT 운영 및 관리를 수용할 수 있는 통합 시스템 구축 ”

- ① 예산 수립 -> ② SR신청 -> ③ 품의(전자결재) -> (구매 or 프로젝트 진행)   -> ④ 자산 등록(자산화) 프로세스를 수행할 수 있는 웹(Web) 사이트 구축

- 최신 UI/UX Skill을 활용한 심플하고 동적(Interactive)인 사이트 디자인

- 업무 담당자 니즈(Needs) 반영과 더불어 전문가적 아이디어 제공

3. 프로젝트 수행 범위

- 예상 Page 본수 및 각 페이지별 기능은 별첨 1) ITBM 작업 요건 참고

① 메인 페이지 (Main)

- 전사 IT 업무 포탈의 기능 ( 메인 배너, 공지사항, IT 콘텐츠 업로드 등 )

- 각 IT 프로세스에 접근할 수 있는 Quick Link 기능

② IT SR (ISR)

- IT SR 요청 기능 및 작업 요청에 맞는 결재 (Knox - 그룹 포탈) 상신 기능

- 결재 후 담당자 지정 및 작업 현황 업데이트 및 공유(메일) 할 수 있는 기능

③ IT Asset (AMS)

- 구매 및 개발이 완료된 IT 자산을 등록, 관리할 수 있는 기능 (소유자,위치)

- IT SR 신청에 따른 구입일 경우 품의(CMS) 및 SR(ISR) 내용도 함께 조회

④ IT Budget (BMS)

- 정기적으로 9월마다 내년 예산(개발,비용)을 신청, 등록, 조회하는 기능

- 예산별로 변동사항이 생길 경우 수정 후 변동사항을 기록

- 예산(비용) 등록의 경우 엑셀(Excel) 파일 일괄등록

- 예산(개발,비용) 모두 품의(CMS) 내용에 따라 값 변경 ( 승인금액, 승인잔액, 지급금액, 지급잔액 등) 및 사용내역 기록

⑤ IT Contract & Approval (CMS)

- 계약, 실시, 정산, 지급, 수정 품의 및 보고서 작성, 결재, 조회 기능

- 계약 상신 시 그룹 포탈(Knox) API 를 이용하여 결재 연동

- 실시품의 경우 비용 및 지급 횟수 등에 따라 지급관리에 지급 데이터가 저장되며, 해당 데이터에 따라 정산품의 등을 할 수 있도록 조치

⑥ IT Project (IPS)

- 프로젝트 유관자를 등록하고 프로젝트 진행사항 및 요청사항 등을 기재

- ISR 에 있는 요청사항들(외주인력 등록, PC셋팅 등)을 등록하고, 조회할 수 있지만 프로젝트 태그로 별도로 관리

- 그 외 방화벽, 서비스 인스턴스, 관련 라이선스, 계정 정보 등 기록

- 프로젝트 완료 후 보안 검수 진행 및 완료 품의 진행 후 사이트 오픈

- 프로젝트 종료 후 유지/보수 여부 추가 ( 매년 유지/보수 계약 여부 확인)

⑦ 공통 사항

- 데이터 변경 내역 확인 / 조회 및 엑셀(Excel) 다운로드

4. 시스템 개요

| 구분 |  | 기본 정보 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S/W | DBMS | ORACLE DB |  |
|  | Web Server | Apache, Tomcat (미정) | .NET Core (미정) |
|  | Language | Java | C# |
|  | OS | Windows or Linux (미정) |  |
| H/W | CPU 4core, RAM 16GB, HDD 1TB |  |  |

* 서버 및 DBMS 관리는 자사 SI사에서 담당

* 개발 착수 시 구체적인 개발환경 협의 예정 ( 개발계 - 검증계 - 운영계 배포 시스템 예정 )

5. 업체 선정 일정

- 제안서 및 서약서 제출 : '24.5.10 (금) 오후 3시까지 제출

- 프레젠테이션 발표 : '24.5.13 (월), '24.5.14 (화) 예정

- 우선협상대상자 선정 통보 : '24.5.16 (목) 예정

6. 업체 선정 방법:

1) 업체 선정은 당사의 내부규정 및 평가표에 의해서 선정

2) 제안서 평가 기준 및 방법은 전적으로 당사의 고유 권한

3) 평가 중점 고려사항

- 비가격 평가(70점)

| 평가점수 | 평가항목 |
| --- | --- |
| 20 | IT 운영 및 관리를 아우르는 시스템 기획 능력 |
| 15 | 클라이언트의 요구사항을 이해하고 반영하는 능력 |
| 15 | 최신 기술 및 지식을 구현하는 능력 |
| 10 | 프로젝트 참여 인력의 업무적 자세 |
| 5 | 과거 유사 프로젝트 수행 경험 |
| 5 | 해당 시스템에 대한 전문가적 아이디어 제공 |

- 가격 평가(30점)

| 평가점수 | 평가항목 |
| --- | --- |
| 15 | 경쟁 입찰 업체간 제안금액 상대평가 |
| 10 | SI사의 엔지니어 투입 단가 협상력 |
| 5 | 정확한 스콥과 예산 견적 산출 역량 |

7. 제출 서류 및 문의

- 문의 및 접수 : 삼성자산운용 정보전략팀 비즈 ( asset.bid@samsung.com )

- 제출서류 (제안서, 서약서, 사업자등록증)

8. 제안서 안내

- 제안서 ( PPT 자유 형식 ) + 개발 계획 ( WBS ) + 투입 인력 총괄표

- 가격 제안서 ( VAT 포함가격 / 산출근거표 포함 )

- 최근 3년 (2021.1~2024.06) 내 대표 프로젝트 결과물 
(관련 포트폴리오 중심, 현 회사 프로젝트와 담당PM, 개발자 및 디자이너 과거 프로젝트 사례 구분 必)

- 회사 소개 (연혁, 인력구성(현재) 등 현 강점 부각)

9. 제안 시 유의사항

- 제안서 작성 시 소요비용은 제안사 부담이며, 제출된 서류는 반환되지 
않습니다.

- 제안서 평가 및 협상 결과 세부내용은 비공개이며, 선정 결과에 대한 이의를 제기할 수 없습니다.

- 평가관련 제출 서류가 미비하거나 자격 요건의 허위 사실이 발견될 경우 참가자격 및 선정을 취소합니다.

- 以  上-