# 프로젝트 헌장

| 항목 | 세부설명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 기본정보 | 프로젝트명: E1-baseline-4 기간: 2022.06 ~ 2023.03 관리자: 3조원 |  |
| 프로젝트 개요 및 추진배경 | 무원별 역량향상을 위한 학습 플랫폼 구축 |  |
| 프로젝트 목적 및 목표(Outcome Benefits) | • 기본기능 중심 안정적 시스템 오픈 • 전략기능 기반 시스템 고도화 • 외부 Open 추진 및 DT기반 시스템 혁신 |  |
| 프로젝트 성공기준 | • 인수 테스트 통과 • 사용자 만족도 80% 이상 • 시스템 가용성 99.9% 이상 |  |
| 프로젝트 성공요인 | • 명확한 요구사항 정의 • 효과적인 이해관계자 관리 • 적절한 리소스 배분 |  |
| 성공 추진 전략 | • Agile 방법론 적용 • 단계적 릴리스 • 지속적 통합/배포(CI/CD) |  |
| 추진방법론 및 표준 | • PMP 표준 프로세스 • Agile/Scrum • DevOps |  |
| 주요 변경 및 산출물(인도물) | 1. 착수보고서 2. 요구사항정의서 3. WBS 4. 테스트 결과서 5. 사용자 매뉴얼 |  |
| 주요 이해관계자 식별 | • Sponsor: 경영진 • PM: 프로젝트 관리자 • 개발팀: 개발자 • 사용자: 최종 사용자 |  |
| PM 권한 및 역할 | • 예산 승인 권한 • 리소스 배분 권한 • 일정 조정 권한 • 변경 관리 권한 |  |
| 가정 및 전제조건 | • 그룹사 입직원 대상 서비스 • 기존 인프라 활용 가능 • 관련 부서 협조 가능 |  |
| 주요 위험 및 대응(작수사) | • 요구사항 변경 리스크 (대응: 변경관리 프로세스 수립) • 일정 지연 리스크 (대응: 버퍼 확보) • 기술 리스크 (대응: POC 수행) |  |
| 원가내역 | • 인건비: 70% • 외주비: 20% • 기타: 10% • 총 예산: TBD |  |
| 주요 마일스톤 | • 착수: 2022.06 • 설계완료: 2022.09 • 개발완료: 2023.01 • 오픈: 2023.03 |  |
| 조직 및 역할 | • PM: 프로젝트 총괄 • 개발팀: 시스템 개발 • QA팀: 품질 관리 • 인프라팀: 인프라 구축 |  |
| 스폰서 및 보고라인 | • Sponsor: CEO • 보고 주기: 주간 • 보고 방식: 서면/회의 |  |